# Nội dung cuộc họp ngày 20/8

# 1. Yêu cầu của trường

## 1.1 Cấu trúc sản phẩm đồ án:

- Project Introduction (PI): Triển khai trong tuần 1

- Project Management Plan (SPMP): Triển khai trong tuần 2

- SRS: Triển khai trong tuần 3, 4

- SDD: Triển khai trong tuần 5, 6

- STD (Software Test Documentation): Triển khai trong tuần 6, 7

- Software User Guide (SUD): Triển khai trong tuần 14

- Software Product (SP): Triển khai từ tuần 13, chốt trong tuần 15

## 1.2 Đánh giá điểm

- PI: 4%

- SPMP: 8%

- SRS: 16%

- SDD: 18%

- STD: 4%

- SP: 32%

# 2. Làm gì kỳ tới?

Dự án sẽ thực hiện theo triết lý agile, mỗi sprint gồm 2 tuần

Thiết kế dự án sử dụng phương pháp COMET + UC

## 2.1 Sprint 1 + 2 (Tuần 1 - 8):

- 4 tuần đầu tiên:

  - Thành viên chia nhau tham khảo tài liệu chuyên ngành, các Nghị định, quy định pháp lý trong ngành Y nói chung và của Chính phủ nói riêng.

  - Xác định scope, persona

  - Xác định yêu cầu người dùng (user story, use case, functional requirement, non-functional requirement). Kỳ vọng ít nhất 90 UC, nhiều nhất 120 UC

  - Vẽ sơ đồ actor-goal, wireframe (low-fidelity a.k.a bản phác sơ) để hình dung sơ bộ sản phẩm sẽ như thế nào

=> Đi kèm tiến độ và deadline công việc. Chia timeline cụ thể từng sprint, ghi rõ ai phụ trách và công việc của họ là gì, tiến độ đạt bao nhiêu %. Tất cả đề cập trong backlog

- 4 tuần tiếp theo: Viết tài liệu yêu cầu

  - Soạn tài liệu SRS nháp

  - Chia nhau đọc chéo để review nội bộ, có checklist kiểm tra rõ ràng
=> Thực hiện trong 2 tuần đầu

- Chỉnh sửa tài liệu theo feedback

  - Vẽ wireframe high-fidelity (Gần như thật)
=> Đóng thay đổi vào cuối tuần 8

- Ngoài ra xác định cách làm việc nhóm. Hoàn + Đăng + Hiếu có thể sẽ tập trung vào xác định yêu cầu dự án, còn lại thì tập trung vào tech

- Ai nhận vai trò tester thì triển khai ôn lại kiến thức về test trong môn SWT301

=> Đầu ra: Tài liệu SRS + Tài liệu Test (dựa trên SRS, triển khai test sớm và lên kế hoạch kiểm thử)

=> Tất cả tài liệu không được phép tạo bằng tài khoản FPT (vì rủi ro hội đồng có thể không truy cập được)

## 2.2 Sprint 3 (Tuần 9 - 10):

- Xác định kiến trúc
MVC, Layered, Hexagonal, Microservice,... kèm ưu nhược điểm

- Công nghệ, ngôn ngữ sử dụng, DB, CI/CD, version control kèm bảng so sánh cho dễ chốt
Chia nhiệm vụ ai xử lý module nào. Lý do chọn là gì?

- Vẽ screen flow, mockup, sơ đồ navigation (Dùng figma, visual paradigm)

=> Đầu ra: Tài liệu SDD

# 3. Nhân sự

Cần 1 tester

Phân chia trách nhiệm:

- Hoàn: Trưởng nhóm. Lên kế hoạch hoạt động cho nhóm, xác định scope, phân tích yêu cầu dự án. Ngoài ra quản lý chất lượng sản phẩm và tiến độ làm việc của nhóm; Hướng dẫn mọi người sử dụng công nghệ mới nếu có

- Đỗ Hữu Sơn: Hỗ trợ đội FE về tech, tool và kinh nghiệm dùng git, thiết kế UI/UX

- Đăng: Triển khai phân tích yêu cầu dự án.

- Hiếu: Phân tích yêu cầu dự án, thiết kế UI/UX

- Lê Thanh Sơn: Nắm rõ công nghệ FE, thiết kế UI/UX

3. Công cụ được sử dụng trong dự án

- Quản lý dự án: Trello

- Thiết kế UI/UX: Visual Paradigm, Figma

- Vẽ sơ đồ: Visual Paradigm

- Viết tài liệu: Google Docs, Markdown file

- Giao tiếp: Meet, Zalo

- Quản lý mã nguồn, CI/CD: Gitlab

- Quản lý tiến độ: Microsoft Project / Project Libre (Project Schedule), Google Sheet (Q&A, WBS, Issues, Defects)

# 4. Vấn đề khác

Thống nhất cách viết tài liệu, những cú pháp, ký pháp chung. Việc này được tiến hành sau 4 tuần đầu:

- Coding convension. Phổ biến cách dùng textblock, biến var, log,...

- Comment code

- Cách viết tài liệu (file md, PlantUML, ... phải thống nhất)

Xác định các rủi ro ngay trong 2 sprint đầu

Triển khai tìm giảng viên hướng dẫn. Ae gợi ts để chọn giáo viên và tìm thông tin liên lạc